|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МАХНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  « 23 » апреля 2019 г. № 38  Об утверждении муниципальной  программы «Формирование современной  городской среды на территории муниципального  образования «Махновский сельсовет» на 2018-2024 годы» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы», Постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па (в ред. от 25.09.2018 № 774-па) «Об утверждении государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», Администрация Махновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Махновский сельсовет » на 2018- 2024 годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Махновского сельсовета:

от 24.08.2018 г № 90 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Махновский сельсовет » Суджанского района «Формирование современной городской среды муниципального образования «Махновский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2018-2022 годы»;

от 26.03.2019 г. № 31 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Махновский сельсовет» Суджанского района «Формирование современной городской среды муниципального образования «Махновский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2018-2022 годы»;

3. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации Махновского сельсовета в информационно-телекоммуникационной   
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Гетманову Г.С.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Махновского сельсовета И.А. Кирильченко

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Администрации Махновского сельсовета

от «23» апреля 2019 года

№ 38

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Махновский сельсовет» на 2018-2024 годы»**

2019 год

**Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Махновский сельсовет»**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования «Махновский сельсовет» на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Махновского сельсовета Суджанского района |
| Участники Программы | Администрация Махновского сельсовета, граждане, их объединения, заинтересованные лица, общественные организации, подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» |
| Цель Программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «Махновский сельсовет». |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельсовета. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;  2.Количество благоустроенных общественных территорий. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации – 2018-2024 годы.  Этапы реализации программы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования мероприятий программы на **2018** год составляет 698 576,0 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –628 972 ,00 руб.  за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 69 604,0 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на **2019** год составляет 1 088 780,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 088 631,00 руб.  за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 80 149, 00 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на **2020** год составляет 1 088 780,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 088 631,00 руб.  за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 80 149, 00 руб..  Общий объем финансирования мероприятий программы на **2021** год составляет 1 088 780,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 088 631,00 руб.  за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 80 149, 00 руб..  Общий объем финансирования мероприятий программы на **2022** год составляет 1 088 780,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 088 631,00 руб.  за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 80 149, 00 руб..  Общий объем финансирования мероприятий программы на **2023** год составляет 1 088 780,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 088 631,00 руб.  за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 80 149, 00 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы на **2024** год составляет 1 088 780,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 088 631,00 руб.  за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 80 149, 00 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы за **2018-2024** годы составляет 7231,256 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и  за счет бюджета Курской области – 6680,758 руб.  за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 550,498 руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается Решением Собрания депутатов Махновского сельсовета о бюджете муниципального образования «Махновский сельсовет» на очередной финансовый год и плановый период.  Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Конечным результатом реализации программы является формирование комфортной для проживания и современной городской среды, в том числе за счет повышения уровня благоустройства общественных территорий.  Социальным эффектом реализации программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий. |
| Управление Программой | Координацию деятельности соисполнителей мероприятий программы по: подготовке и реализации программных мероприятий; осуществлению ежеквартального мониторинга хода реализации муниципальной программы; предоставлению отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляет Администрация Махновского сельсовета. |

1. **Характеристика состояния сферы благоустройства.**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Махновский сельсовет» на 2018-2024 годы» (далее-Программа) направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Махновка.

1. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик села, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Общественные территории – это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, улицы, скверы, парки, иные территории).

Озеленение территории современного села является неотъемлемой частью развития как вновь осваиваемых участков, так и существующей застройки. Зеленые насаждения в сельском пространстве играют несколько важных ролей: социальную, рекреационную, санитарно-гигиеническую, эстетическую, ландшафтно-архитектурную.

На территории сельского совета за счет разных источников финансирования проводились работы по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения.

Однако в селе наблюдается нехватка благоустроенных зеленых зон для отдыха и занятия спортом. Озелененные территории создают образ села, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства села и важным условием его инвестиционной привлекательности.

В соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\*), направленным на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселений, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, защиту территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, в городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 16 кв. м./человека.

Проблемы общественных территорий муниципального образования:

состояние и развитие парков, скверов, набережных;

неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм;

сокращение зеленых насаждений;

отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей, в т.ч. для маломобильных групп населения;

замусоренность территорий.

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач:

приведение парков, скверов, набережных, а также малых архитектурных форм в нормативное состояние обеспечит качественное изменение общественных территорий, повысит степень удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

создание зеленых зон для отдыха граждан будет способствовать улучшению экологической обстановки, совершенствованию эстетического состояния территории, увеличению площади благоустроенных зеленых насаждений, предотвращению сокращения зеленых насаждений;

проблема паркинга требует продуманных решений;

обеспечение доступности для маломобильных групп населения обеспечит создание безбарьерной среды для данной группы населения в зоне общественных территорий;

привитие жителям любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории села и вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи к собственному муниципальному образованию.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в т. ч. декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, повысит благоустройство и придаст привлекательность общественным территориям села Махновка.

В 2018-2024 гг. благоустройство общественных территорий (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) будет реализовано с учетом комплексного подхода.

Благоустройство общественных территорий выполняется с учетом Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства общественной территории, расположенного на территории села Махновка , Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Махновский сельсовет» в 2018-2024 годах общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах, утвержденного постановлением Администрации Махновского сельсовета.

Благоустройство общественных территорий включает в себя:

подготовка перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству;

разработку проектной и сметной документации по объектам, благоустройство которых запланировано и будет проводиться в рамках реализации Программы.

реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Адресный перечень общественных территорий села Махновка, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., формируется по итогам инвентаризации общественных территорий . Примерный перечень указан в Приложении № 5 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий села Махновка осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Махновского сельсовета.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений (муниципальных контрактов) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

**2. Приоритеты, цели и задачи Программы.**

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения отнесены вопросы создания условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;

Основной целью Программы является повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «Махновский сельсовет».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

**3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.**

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 апреля 2017 года № 691/пр.

В целях количественной оценки достижения целей и задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;

2. Количество благоустроенных общественных территорий.

Количество показателей (индикаторов) Программы формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации Программы представлены в Приложении №1 к Программе.

**4. Сроки реализации Программы.**

Программа реализуется в период 2018-2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

**5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации Программы.**

В рамках Программы осуществляется основное мероприятие – реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды.

В рамках основного мероприятия осуществляются следующие мероприятия:

1) Благоустройство общественных территорий села Махновка в соответствии с проектом благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта.

В ходе реализации мероприятия проводится:

анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которого составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Курской области;

рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг. в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Махновский сельсовет» в 2018-2022 годах общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, утвержденным Постановлением Администрации Махновского сельсовета;

разработка проектной и сметной документации по объектам, благоустройство которых запланировано и будет проводиться в рамках реализации Программы;

выполнение работ по благоустройству общественных территорий (в том числе, устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных территорий и т.п.);

2) Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды.

В ходе реализации мероприятия проводится:

информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий;

обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству;

трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству.

3) Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ.

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении №2 к муниципальной программе.

**6. Ресурсное обеспечение Программы.**

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета города Суджи и иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2018** год составляет 698 576,0 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –628 972,00 руб.

за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 69 604,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2019** год составляет 1 088 780,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 008 631,00 руб.

за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 80 149,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2020** год составляет

1 088 780,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 008 631,00 руб.

за счет средств бюджета Махновского сельсовета– 80 149,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2021** год составляет 1 088 780,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 008 631,00 руб.

за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 80 149,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2022** год составляет 1 088 780,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 008 631,00 руб.

за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 80 149,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2023** год составляет 1 088 780,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 008 631,00 руб.

за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 80 149,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2024** год составляет 1 088 780,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1 008 631,00 руб.

за счет средств бюджета Махновского сельсовета – 80 149,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы за **2018-2024** годы составляет 7231,256рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и

за счет бюджета Курской области – 6 680,758 руб.

за счет средств бюджета Махновского сельсовета –550,498 руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается Решением Собрания депутатов Махновского сельсовета о бюджете муниципального образования «Махновский сельсовет» на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 3 к Программе.

**7. Анализ рисков и меры управления рисками.**

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач Программы.

1. Бюджетные риски.

Бюджетные риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов, возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы.

Меры по предотвращению рисков:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);

в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

2. Организационно-управленческие риски.

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства территории села многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей села.

Меры по предотвращению рисков:

выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий;

составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий Программы и достижение целевых показателей (индикаторов) Программы.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей Программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации Программы.

3 Социальные риски.

Низкая социальная активность населения, низкий уровень доходов населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве общественных территорий.

Меры по предотвращению рисков:

широкое информирование мероприятий по благоустройству;

привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству;

привлечение организаций, студенческих отрядов к выполнению работ по благоустройству.

**8. Ожидаемые результаты реализации Программы,**

**оценка эффективности её реализации.**

Программа направлена на повышение комфорта, безопасности и эстетики городской среды.

Оценка эффективности Программы осуществляется ежегодно по следующим направлениям:

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень достижения целевых показателей Программы.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается на уровне основных мероприятий муниципальной программы только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств областного бюджета.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются фактические расходы на реализацию Программы.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле: СДпз = ЗПф / ЗПп,

где:

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Для количественной оценки результатов реализации Программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты при выполнении мероприятий Программы:

улучшение уровня жизни населения путем повышения комфорта, безопасности и эстетики городской среды;

благоустройство 8 общественных территорий села Махновка;

вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды путем софинансирования мероприятий по благоустройству обсуждения общественных территорий, подлежащих благоустройству, трудового участия граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству.

**9. Управление Программой, контроль за ее реализацией и порядок отчетности.**

Программа при необходимости может корректироваться.

Общее руководство и управление Программой осуществляет Администрация Махновского сельсовета.

Администрация Махновского сельсовета направляет квартальную отчетность в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области в соответствии с заключенным Соглашением.

Приложение №1

к муниципальной программе

Администрации Махновского сельсовета

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

«Махновский сельсовет» на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Махновский сельсовет" на 2018-202424 годы" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | | | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | | | | | | | | | | |
| **2018 г.** | **2019 г.** | | **2020 г.** | **2021 г.** | | **2022 г.** | | **2023 г.** | **2024 г.** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** | | **9** | 10 | |
| **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Махновский сельсовет» на 2018-2024годы»** | | | | | | | | |  | |  | | |
| 1 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Процент | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |

Приложение №2

к муниципальной программе

Администрации Махновского сельсовета

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

«город Суджа» на 2018-2024 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образовании «Махновский сельсовет»

на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | наименование мероприятия, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник программы | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации | | Окончания  реализации |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объекта благоустройства на территории муниципального оюразования | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное событие № 1 Благоустройство общественных территорий Махновского сельсовета | Администрация Махновского сельсовета | | 2018 | 2024 | увеличение количества и доли благоустроенных общественных территорий | Показатель 2 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий» Показатель 5 «Количество благоустроенных общественных территорий» |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Контрольное событие № 2 благоустройство объектов недвижимого имущества(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 2024находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Администрация Махновского сельсовета | | 2020 | 2024 | Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Контрольное событие № 3 Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Администрация Махновского сельсовета | | 2019 | 2024 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков , предоставленных для их размещения, составление паспортов благоустройства территорий , заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства |  |
| 4 | Контрольное событие № 4 проведение работ ро образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству общественных территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации | Администрация Махновского сельсовета | | 2019 | 2024 | Определение границ земельных участков, на которых расположены общественные территории |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории | | | | | | | |
| 1 | Контрольное событие № 1 Вовлечение граждан , организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды | Администрация Махновского сельсовета | | 2018 | 2024 | Обсуждение общественных территорий , подлежащих благоустройству; трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству |  |
| 2 | Контрольное событие № 2 Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ | Администрация Махновского сельсовета | | 2018 | 2024 | Раскрытие информации о реализации мероприятий муниципальной программы |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

Администрации Махновского сельсовета

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

«Махновский сельсовет»

на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Махновский сельсовет» на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018-2024 |
| Муниципальная Программа Администрации Махновского сельсовета | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Махновский сельсовет» на 2018-2024 годы» | **Всего 2018-2024 гг** , в т.ч. |  |  |  |  | 7231,256 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 6680,758 |
| бюджет муниципального образования «Махновский сельсовет» |  |  |  |  | 550498,00 |
| в т.ч 2018г. |  |  |  |  | 698 576,0 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 628972,0 |
| бюджет муниципального образования «Махновский сельсовет» |  |  |  |  | 69604,0 |
| в т.ч 2019г. |  |  |  |  | 1088780,0 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1008631,0 |
| бюджет муниципального образования «Махновский сельсовет» |  |  |  |  | 80149,0 |
|  | | в т.ч 2020г. |  |  |  |  | 1088780,0 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1008631,0 |
| бюджет муниципального образования «Махновский сельсовет» |  |  |  |  | 80149,0 |
| в т.ч 2021г. |  |  |  |  | 1088780,0 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1008631,0 |
| бюджет муниципального образования «Махновский сельсовет» |  |  |  |  | 80149,0 |
| в т.ч 2022 г. |  |  |  |  | 1088 780,0 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1008631,0 |
| бюджет муниципального образования «Махновский сельсовет» |  |  |  |  | 80149,0 |
| в т.ч 2023 г. |  |  |  |  | 1088780,0 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1008631,0 |
| бюджет муниципального образования «Махновский сельсовет» |  |  |  |  | 80149,0 |
| в т.ч 2024 г. |  |  |  |  | 1088780,0 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1008631,0 |
| бюджет муниципального образования «Махновский сельсовет» |  |  |  |  | 80149,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Махновский сельсовет»

на 2018-2024 годы»

**Список общественных территорий по Программе  
«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования «Махновский сельсовет» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее - объект), или адрес общественной территории | год | Перечень видов работ по благоустройству (указать) |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Благоустройство территории кладбища с. Махновка ул. 1 Мая | 2018 | -Асфальтирование, установка скамеек, урн, туалета , спиливание аварийных деревьев |
| 2 | Строительство детской площадки с. Махновка ул. Церковская | 2019 | - |
| 3 | Строительство стадиона с. Махновка ул. Выгон | 2020 | - |
| 4 | Строительство тротуара с. Махновка ул. Церковская | 2021 | - |
| 5 | Строительство парка с. Махновка ул. Выгон | 2022 |  |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Махновский сельсовет

на 2018-2024 годы»

**Ориентировочная нормативная стоимость общественной территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование малых форм** | **Тип** | **Стоимость с НДС** |
| 1 | Детский комплекс малый | ДИК 1.252  ДИК 1.225 | 152132  107935 |
| 2 | Качалка-балансир | ИО 3.07 | 13642 |
| 3 | Песочница | МФ 3.01 | 8352 |
| 4 | Горка 1,2 м | ИО 5.032 | 35125 |
| 5 | Горка 1,5 м | ИО 5.033 | 43849 |
| 6 | Качели одинарные | ИО 1.01 | 17918 |
| 7 | Качели двойные | ИО 1.02 | 27194 |
| 8 | Спортивный комплекс | СО 1.302 | 68993 |
| 9 | Тренажер | СО 6.40 | 558253 |
| 10 | Карусель 1,5 м | ИО 2.06 | 39668 |
| 11 | Горка | ИО 5.043 | 44899 |
| 12 | Машина | МФ 4.02 | 91703 |
| 13 | Столик | МФ 2.051 | 33267 |
| 14 | Песочница | МФ 3.022 | 16140 |
| 15 | Песочный дворик «Опушка» | МФ 3.22 | 134395 |
| 16 | Домик-беседка «Белочка» | МФ 5.11 | 40188 |
| 17 | Спортивный комплекс | СО 1.15 | 67055 |
| 18 | Гандбольные ворота | СО 5.10 | 26904 |
| 19 | Лавочка – эконом | МФ 1.04 | 7832 |
| 20 | Лавочка со спинкой | МФ 1.10 | 12322 |
| 21 | Урна | МФ 6.05 | 3476 |
| 22 | Столик со скамейками | МФ 2.05 | 26515 |

приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования «Махновский сельсовет»

на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

приложение 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Махновский сельсовет»

на 2018-2024 годы»

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями)  земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |